User:

vou desenvolver um agente em typscript que consiga utilizar toolts como um agente de verdade para desenvolver features, corrigir bugs em meu saas em js, react, etc. preciso criar um plano com um TODO de tudo o que preciso implementar, utilizando as melhores praticas do mercado.

Kimi:

Vou montar um plano completo e acionável para seu agente de código em TypeScript. Com base nas melhores práticas de 2026, o segredo está em tratar código como dados estruturados (AST), não como texto, e em adotar o padrão Research → Plan → Implement com orquestração de sub-agentes.

🎯 Visão Geral da Arquitetura

┌─────────────────┐     ┌──────────────────┐     ┌─────────────────┐
│   User Input    │────▶│  Planning Agent  │────▶│  Task Streams   │
│ (feature/bug)   │     │ (Research+Plan)  │     │ (Parallel Work) │
└─────────────────┘     └──────────────────┘     └─────────────────┘
                                                          │
                              ┌─────────────────────────┼─────────────────────────┐
                              ▼                         ▼                         ▼
                        ┌─────────┐              ┌─────────┐               ┌─────────┐
                        │Stream A │              │Stream B │               │Stream C │
                        │ (API)   │              │  (UI)   │               │ (Tests) │
                        └────┬────┘              └────┬────┘               └────┬────┘
                             │                        │                         │
                             └────────────────────────┼─────────────────────────┘
                                                      ▼
                                             ┌──────────────┐
                                             │ Orchestrator │ ◀── HITL, Verify
                                             │   (Verify)   │     Commit, Log
                                             └──────────────┘

📋 TODO Completo por Fases

FASE 0: Fundação do Projeto (Semana 1)

- ☐ 0.1 Definir escopo do agente (apenas seu SaaS, stack fixa: React/TS/Node)

- ☐ 0.2 Criar repositório agent-core em TypeScript com tsconfig strict máximo

- ☐ 0.3 Configurar estrutura de pastas:

- /src
  /core          # Loop do agente, state machine
  /tools         # Implementação das ferramentas
  /llm           # Abstração do modelo (OpenAI, Anthropic, etc.)
  /parser        # Tree-sitter, ast-grep wrappers
  /planner       # Research + Planning agents
  /orchestrator  # Delegação e verificação
  /sandbox       # Isolamento de execução
  /observability # Logs, traces, cost tracking

- ☐ 0.4 Configurar Docker para sandbox de execução (segurança)

- ☐ 0.5 Implementar cost monitoring desde o dia zero (você vai se arrepender se não fizer)

FASE 1: Core do Agente - O Cérebro (Semanas 1-2)

- ☐ 1.1 Implementar State Machine com checkpointing (LangGraph-style ou próprio)

  - Estado deve ser serializável (para pausar/retomar)

  - Suportar Human-in-the-Loop (HITL) em pontos críticos

- ☐ 1.2 Implementar o Agent Loop (ReAct pattern):

- Observar (contexto) → Pensar (reasoning) → Agir (tool call) → Verificar

- ☐ 1.3 Criar abstração de Tool Schema (JSON Schema para cada tool, otimizado para LLM)

  - Documentação em prosa/natural language, não apenas técnica

  - Exemplos de uso (few-shot) em cada tool

  - Mensagens de erro informativas e recuperáveis

- ☐ 1.4 Implementar Tool Executor com:

  - Timeout em todas as tools

  - Retry com backoff exponencial

  - Rollback em caso de falha crítica

- ☐ 1.5 Criar sistema de Context Management:

  - Compactação inteligente de contexto (não perder informação crítica)

  - Priorização de arquivos relevantes (similaridade semântica)

FASE 2: Tools de Código - AST First (Semanas 2-3)

Regra de ouro: Nunca manipule código como string/regex. Use AST.

- ☐ 2.1 Integrar Tree-sitter para parsing incremental:

  - Suporte a TSX, TypeScript, JavaScript, JSON

  - Mapear: funções, classes, imports, exports, JSX elements

- ☐ 2.2 Integrar ast-grep para refactoring estrutural:

  - Transformações semânticas (ex: sync → async com .await em todos os call sites)

  - Renomear símbolos com segurança

- ☐ 2.3 Implementar TypeScript Language Server integration:

  - Go-to-definition, find-references, rename refactoring

  - Type checking em tempo real antes de aplicar mudanças

- ☐ 2.4 Criar tools de arquivo (com AST):

  - readFile(filepath) - retorna AST + texto

  - editFile(filepath, astTransform) - aplica mudança via AST, não regex

  - searchCode(query) - busca semântica + structural (ast-grep rules)

  - createFile(filepath, content) - com validação de sintaxe

- ☐ 2.5 Criar tools de terminal:

  - executeCommand(cmd, cwd) - com sandbox (Docker ou restricted shell)

  - runTests(pattern?) - executa testes relevantes

  - runLinter() - ESLint/Prettier com auto-fix

  - runBuild() - verifica compilação TypeScript

FASE 3: Integração LLM + RAG (Semana 3)

- ☐ 3.1 Criar adapter LLM (suportar múltiplos providers):

  - OpenAI (GPT-5.4) ou Anthropic (Claude) como primary

  - OpenRouter para fallback/custo

- ☐ 3.2 Implementar RAG interno do seu SaaS:

  - Indexar toda a codebase (vetor DB local: Chroma/LanceDB)

  - Indexar documentação, ADRs, padrões de código

  - Context7 para docs versionadas de dependências

- ☐ 3.3 Criar prompt engineering base:

  - System prompt com regras do seu SaaS (stack, padrões, convenções)

  - Few-shot examples de tasks bem-sucedidas

  - “Thinking tokens” - instruir LLM a raciocinar antes de agir

FASE 4: Planning & Orchestration (Semanas 3-4)

- ☐ 4.1 Implementar Research Agent:

  - Analisa o pedido do usuário

  - Busca na codebase arquivos relevantes (RAG + grep)

  - Identifica entry points e dependências

- ☐ 4.2 Implementar Planning Agent:

  - Gera plano estruturado em Markdown com checkboxes

  - Divide em Parallel Streams quando possível

  - Exemplo de output:

  - ## Stream A - API Contract
- [ ] Add Zod schema for new endpoint
- [ ] Add route handler
- [ ] Add unit tests

## Stream B - UI Changes  
- [ ] Add React component
- [ ] Add loading/error states

## Stream C - Verification
- [ ] Integration tests
- [ ] Manual browser check

- ☐ 4.3 Implementar Orchestrator Agent:

  - Não escreve código diretamente - delega a sub-agentes

  - Mantém tasklist atualizada (check/uncheck)

  - Faz verificação end-to-end (testes + screenshots se UI)

  - Cria commits granulares (um por task)

FASE 5: Observabilidade & Guardrails (Semana 4)

- ☐ 5.1 Logging unificado:

  - Todos os comandos executados

  - Respostas do LLM (input/output tokens)

  - Resultados de tools (sucesso/falha)

  - Arquivos modificados

- ☐ 5.2 Tracing distribuído:

  - Cada “task” é um trace, cada tool call é um span

  - Visualização do fluxo de raciocínio

- ☐ 5.3 Guardrails de segurança:

  - Whitelist de comandos permitidos (não pode rm -rf /)

  - Isolamento em Docker para execução de código

  - Aprovação humana para:

    - Modificações em arquivos de configuração sensíveis

    - Instalação de novas dependências

    - Comandos destrutivos (drop database, etc.)

- ☐ 5.4 Validação automática:

  - Type check antes de aceitar mudança

  - Testes devem passar

  - Lint sem erros

  - Security scan em código gerado

FASE 6: Multi-Agent & Parallelização (Semana 5)

- ☐ 6.1 Implementar sub-agentes especializados:

  - Coder Agent - escreve código (não tem acesso a tools destrutivas)

  - Reviewer Agent - revisa código gerado (padrão “critic” agent)

  - Test Agent - gera e executa testes

  - Debug Agent - investiga falhas de teste

- ☐ 6.2 Isolamento de estado por stream:

  - Cada stream trabalha em diretório/git worktree separada

  - Merge automático quando todos os streams terminam

  - Resolução de conflitos delegada ao Orchestrator

- ☐ 6.3 Implementar feedback loops:

  - Se testes falham, Debug Agent investiga e propõe fix

  - Se build quebra, Coder Agent corrige

  - Máximo 3 iterações antes de escalar para humano

FASE 7: Integração com seu SaaS (Semana 6)

- ☐ 7.1 Criar MCP Server para seu SaaS:

  - Expor APIs internas como tools padronizadas

  - Documentar schema para o LLM consumir

- ☐ 7.2 Criar skills.md do projeto:

  - Arquivo markdown com todas as convenções do seu SaaS

  - Padrões de React (hooks, patterns)

  - Estrutura de API (routes, controllers, services)

  - Regras de negócio críticas

  - O agente lê isso no início de toda sessão

- ☐ 7.3 Integrar com Git:

  - Criar branch por feature/bugfix

  - Commits atômicos com mensagens descritivas

  - Push e abertura de PR com descrição gerada

- ☐ 7.4 Integrar com CI/CD:

  - Agente observa resultado do pipeline

  - Se falha, investiga logs e propõe correção

FASE 8: Testes & Validação do Agente (Semana 6+)

- ☐ 8.1 Criar benchmark de tasks conhecidas:

  - Bugfixes reais do seu SaaS (anonymized)

  - Features pequenas já implementadas

  - Medir: taxa de sucesso, iterações necessárias, custo

- ☐ 8.2 Métricas de qualidade:

  - Bug rate: agente introduz mais bugs do que resolve?

  - Time-to-feature: tempo médio de requisição a merge

  - Correção effort: quanto tempo humano gasta corrigindo o agente

- ☐ 8.3 A/B test: agente vs humano em tasks similares

- ☐ 8.4 Loop de melhoria contínua:

  - Coletar falhas do agente

  - Atualizar prompts e few-shot examples

  - Refinar tools baseado em padrões de erro

🛠 Stack Tecnológico Recomendada

| Componente | Tecnologia | Justificativa |
| --- | --- | --- |
| Framework | LangGraph ou Vercel AI SDK | State machines, HITL, checkpointing |
| LLM | GPT-5.4 / Claude | Melhor raciocínio para código |
| AST Parsing | Tree-sitter + ast-grep | Manipulação estrutural confiável |
| Type Analysis | TypeScript Language Server | Refactoring semântico seguro |
| RAG | LanceDB/Chroma + Context7 | Contexto relevante da codebase |
| Sandbox | Docker + gVisor | Isolamento de execução |
| Observability | OpenTelemetry + LangSmith | Tracing e custos |
| Protocolo | MCP (Model Context Protocol) | Integração padronizada com tools |

🚀 Primeiros Passos Imediatos (Start Here)

Se você quer começar hoje, siga esta ordem:

- Dia 1: Setup do repo TS com strict mode + Docker sandbox

- Dia 2: Implementar 3 tools básicas: readFile, editFile (via AST), executeCommand

- Dia 3: Criar o Agent Loop simples (ReAct) com 1 LLM

- Dia 4: Dar uma task real e pequena (ex: “adicione um console.log”) e observar

- Dia 5: Adicionar Planning Agent e dividir tasks maiores

- Dia 6-7: Adicionar observabilidade e guardrails

⚠️ Anti-Patterns para Evitar

| ❌ Não faça | ✅ Faça |
| --- | --- |
| Manipular código com regex/string | Usar AST (Tree-sitter/ast-grep) |
| Deixar agente rodar sem supervisão | Human-in-the-Loop para operações críticas |
| Um agente monolítico para tudo | Sub-agentes especializados + Orchestrator |
| Ignorar custos desde o início | Monitorar tokens/custo por task |
| Gerar código sem validar | Type check + testes + lint antes de aceitar |
| Contexto ilimitado | Compactação inteligente + RAG |

Quer que eu aprofunde em alguma fase específica? Posso gerar, por exemplo, a implementação completa da Fase 1 (Core do Agente) ou o schema detalhado das Tools de AST em TypeScript.